Согласовано











        Утверждаю

Председатель профкома









               Директор школы

___________Е.Е.Градусова





           
                                        ______________В.А.Малинин

«___»_____________20 10 г 



                                                                           «____»___________2010 г
ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
МОУ СОШ № 187 с углубленным изучением отдельных предметов  на 2010-2011 учебный год

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Стоимость 

работ
	Срок выполнения
	Источник финансирования
	Ответственные 

	I. Выполнение капитального ремонта

	1.1.
	Ремонт актового зала 
( корпус 1) 
	1 700 000
	В течение года 
	бюджетные средства 
	Малинин В.А. – директор школы

Логинова Е.П. – зам.дир по АХЧ

	II. Выполнение ремонтных работ по школе (текущий)

	2.1.
	Ремонт фасада (предписание АТИ НО)

( корпус 2) 
	1 500 000
	Май -август
	бюджетные и внебюджетные средства 
	Малинин В.А. – директор школы

Логинова Е.П. – зам.дир по АХЧ

	2.2.
	Ремонт запасного выхода

( корпус 2) 
	35 000
	Апрель-август 2010
	бюджетные и внебюджетные средства
	Малинин В.А. – директор школы

	2.3.
	Косметический ремонт 

210,301,303 ( корпус 2) 

204,405 ( корпус 1) 
	500 000
	В течение года
	бюджетные и внебюджетные средства
	Малинин В.А. – директор школы

	2.4. 
	Косметический ремонт спортзалов и косметический ремонт разд.с/ узла 

( корпус 1,2) 
	60 000
	Июль - август
	бюджетные средства 
	Малинин В.А. – директор школы Логинова Е.П. – зам.дир. по АХЧ

	2.5. 
	Ремонт санузлов

( корпус 1,2) 
	10 000
	В течение года
	внебюджетные средства 
	Логинова Е.П. – зам.дир. по АХЧ

	2.6.
	Частичный ремонт рекреаций  1,2,3-его этажей

( корпус 2) 
	17 000
	Июль-Август 
	внебюджетные средства
	Логинова Е.П. – зам.дир. по АХЧ

	2.7.
	Частичный ремонт рекреации  2 –го  этажа

( корпус 1)
	100 000
	Июль-Август 
	внебюджетные средства
	Логинова Е.П. – зам.дир. по АХЧ

	2.8
	Ремонт пищеблоков  обеденных залов  

( корпус 1,2) 
	50 000
	Июль-Август 
	внебюджетные средства
	Логинова Е.П. – зам.дир. по АХЧ

	2.9.
	Частичный ремонт кровли (200 кв.м.)
	100 000
	Май-Июль
	бюджетные средства
	Малинин В.А. – директор школы

	2.10.
	Замена дверей запасных выходов

( корпус 1) 
	200 000
	В течение года 
	бюджетные средства
	Малинин В.А. – директор школы

	III. Благоустройство территории

	3.1
	Побелка бордюров
	3 000
	Сентябрь, май 
	внебюджетные средства
	Логинова Е.П. – зам.дир. по АХЧ

Карасева Т.И- 

завхоз 

	3.2
	Окраска спортивной площадки
	2 000
	Май 
	внебюджетные средства
	Логинова Е.П. – зам.дир. по АХЧ

Карасева Т.И- 

завхоз

	3.3 
	Окраска вазонов, контейнеров
	1 500
	Май 
	внебюджетные средства
	Логинова Е.П. – зам.дир. по АХЧ

Карасева Т.И- 

завхоз

	IV. Ремонт оборудования и мебели

	4.1.
	Ремонт школьной мебели
	-
	В течение года
	
	Логинова Е.П. – зам.дир. по АХЧ, рабочие по обсл. здания

	4.2.
	Текущий ремонт оборудования на пищеблоке
	125 000
	В течение года 
	внебюджетные и бюджетные средства
	Логинова Е.П. – зам.дир. по АХЧ

	V. Финансовая деятельность

	5.1
	Составление сметы расходов по бюджетным и внебюджетным источникам
	
	Январь 
	
	Малинин В.А. – директор школы

	5.2
	Инвентаризация и списание школьного имущества, пришедшего в негодность
	
	В течение года
	
	Логинова Е.П. – зам.дир. по АХЧ

Карасева Т.И- 

завхоз

	VI. Приобретение оборудования и инвентаря

	6.1.
	Стенды информации
	12 000
	В течение года
	бюджет
	Малинин В.А. – директор школы

	6.2.
	Школьная мебель:

- комплекты парт для 3-х классных комнат;

- книжные шкафы (4 штуки);

- классные доски (3 штуки)
	
	В течение года
	бюджет
	Малинин В.А. – директор школы

	6.3
	Закупка инвентаря в мастерские
	
	В течение года
	внебюджетные и бюджетные средства
	Малинин В.А. – директор школы

	6.4.
	Закупка книг и  учебников для библиотеки
	700 000
	В течение года
	бюджетные  средства
	Малинин В.А. – директор школы, Горячева Л.А. – зав. библиотекой

Советова Н.В- 

библиотекарь 

	VII.Подготовка инженерных коммуникаций

	7.1.
	Промывка, опрессовка
	27 000
	Июль, август
	бюджетные средства
	Логинова Е.П. – зам.дир. по АХЧ

	7.2.
	Замеры сопротивления изоляции, контур-заземления
	12 000
	Июль, август
	бюджетные средства
	Логинова Е.П. – зам.дир. по АХЧ

	7.3.
	Аварийные работы
	125 000
	В течение года
	бюджетные средства
	Логинова Е.П. – зам.дир. по АХЧ

	VIII.Противопожарные мероприятия

	8.1.
	Обслуживание АПС
	36 000
	В течение года 
	бюджетные средства
	Логинова Е.П. – зам.дир. по АХЧ

	8.2.
	Переразрядка огнетушителей
	5 000
	Август 
	бюджетные средства
	Логинова Е.П. – зам.дир. по АХЧ

	IX. Программа производственного контроля

	9.1
	Дератизация, дизинсекция
	25  000
	В течение года
	внебюджетные средства
	Логинова Е.П. – зам.дир. по АХЧ

	X. Практические мероприятия

	10.1
	Установка  прибора учета горячего водоснабжения 
	60 000
	В течение года
	бюджетные средства
	Логинова Е.П. – зам.дир. по АХЧ

	10.2
	Установка  прибора учета холодного водоснабжения 
	40 000
	В течение года
	бюджетные средства
	Логинова Е.П. – зам.дир. по АХЧ

	10.3
	Установка  прибора учета отопления  
	100 000
	В течение года
	бюджетные средства
	Логинова Е.П. – зам.дир. по АХЧ


Исп.

Логинова Е.П.,

467-53-63

Карасева Т.И.,

435-92-32 

